淮北市绿金湖西岸、碳谷湖东和南湖南地块工程

建设适宜性评价项目邀请投标的函

各投标单位：

我中心现以邀请招标的方式开展淮北市绿金湖西岸、碳谷湖东和南湖南地块工程建设适宜性评价工作，现将有关事项说明如下：

一、采购需求

投标人须在投标文件中承诺，一旦中标，按照下述相关规定完成本次招标要求的成果。

招标内容：淮北市绿金湖西岸、碳谷湖东和南湖南地块工程建设适宜性评价。

技术要求：《煤矿采空区岩土工程勘察规范》（GB51044- 2014）（2017版）、《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》及相关要求。

工作内容：

- 通过资料收集和现场调查、分析研究，按照工作需求和影响程度划分评价单元：

近期（1年内）可利用地块：未受采煤影响的地块（A），

中期（1-3年）可利用地块：地表移动盆地边缘区块（B）,

远期（3-10年）可利用地块：地表移动盆地中间区块（C）；

圈定近期、中期和远期可利用地块的范围、面积和位置，并在图上标明，方便后期查看。

- 对圈定的近期和中期可利用区块开展相关技术工作，对建设用地做适宜性评价；

- 对圈定的近期和中期可利用地块，结合前期的工作，为后期各个可利用地块的使用提供合理的防治措施和建议，并估算相关治理的费用。

- 对圈定的远期可利用地块，粗略概算相关治理的费用。

成果要求：编制《淮北市绿金湖西岸、碳谷湖东和南湖南地块工程建设适宜性评价》报告，且需经相关专家评审通过。

完成时间：合同签订后的二个月内。

二、项目费用及其付款期限

项目费用：“淮北市绿金湖西岸、碳谷湖东和南湖南地块工程建设适宜性评价项目”控制价为人民币29万元。

付款期限及金额：

- 中标人在签订合同后，甲方支付中标价的50%。

- 中标人提交报告初稿后，甲方支付中标价的30%。

- 中标人编制报告通过专家评审后，甲方支付项目余下费用（中标价20%）。

三、供应商具备的初审条件

1、企业具有独立法人资格（有效的营业执照）；

2、地质灾害防治单位资质：危险性评估甲级。

注：本项目不接受联合投标。

四、投标材料及报价函要求

1、投标报价函需经法定代表人签字（或印章）并加盖单位公章。

2、投标文件内包括投标人相关证件的复印件，需加盖单位公章。

3、相关业绩材料等。

4、投标人可以拒绝对本局的邀标作出报价，但一经报价，即被视为认可要求，且不可撤回。

五、评标办法

我局按照相关规定成立评标专家组，对所有投标人的投标文件进行初评和评审。

1、初审。初审指标的通过标准是投标人必须符合具备“供应商具备的初审条件”全部指标。

2、评审。采用综合评分法的办法确定中标人。在符合招标文件实质性要求的前提下，得分最高者为中标人（评标办法及标准详见第二章）。

3、如果综合评分出现得分相同者，将由评标专家组抽签确定中标人。

六、开标时间及地点

1、开标时间（即投标截止时间）：2020年09月14日下午时三点半（星期一）

2、投标文件投递方式：邮寄或送达方式递交投标文件，投标人自行确定邮寄时间。

3、邮寄地址：淮北市古城路69号三楼（淮北市土地储备发展中心）。

七、其他事项

中标人不得在成交后将成交项目转包给其他企业法人或自然人，否则招标人有权中止合同。

本次评审采用先评后资格审查的方式。评审中所涉及的证明材料及相关原件，中标人须在签订合同前提供给采购人审核，对弄虚作假的按采购法相关规定严肃处理。

附件： 评标方法及标准

（联系人：徐丹丹     联系电话：0561-3031619 ）

2020年9月10日

# 附件： 评标方法及标准

一、初审

评标专家组对供应商的响应文件进行初审，以确定其是否满足邀标文件的实质性要求。初审条件如下：

1、企业具有独立法人资格（有效的营业执照）；

2、地质灾害防治单位资质：危险性评估甲级。

初审指标通过标准：供应商必须同时具备初审条件全部评审指标。

二、综合评分

1、评标小组按照下表对进入综合评分的所有供应商的响应文件进行综合评分。

2、本项目综合评分满分为 100 分，其中：技术资信分值占总分值的权重为 75 %，价格分值占总分值的权重为 25 %。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准（所有证明材料须加盖投标人公章） |
| --- | --- | --- |
| 技术资信分 （75分） | 综合实力 （30） | 1、投标人具有经国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证，且在有效期内的得 15 分 （缺一项扣5分）。 【注：投标文件中须提供证书扫描件】 2、投标人同时具有地质灾害防治单位资质证书：治理工程勘查、治理工程设计乙级及以上资质的，得 10 分（缺一项不得分）。 【注：投标文件中须提供证书扫描件】 3、投标人入选全国地勘单位信用信息红名单得 5 分。 【注：投标文件须提供授予单位官网链接及含有本单位名单的截图作为评审依据】 |
|  | 投标人业绩 （30） | 2016年1月1日以来，投标人承担过地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程勘查、地质灾害治理工程设计类的项目每提供一个得5分，满分30分。 【注：提供业绩合同复印件或影印件或中标通知书复印件】 |
|  | 项目组人员配备（15） | 项目组成员（除负责人外）中具有水工环地质类或矿产勘查地质类副高级及以上专业技术职称，每提供一个得3分，满分15分； 【注：提供拟派人员名单、职称证书复印件】 |
| 价格分 （25分） | 有效投标人的最低报价作为评标基准价，投标人报价得分按以下公式计算，各投标人报价得分=25*(评标基准价/各投标人报价）。 【注：得分保留小数点后两位，第三位四舍五入】 |  |